|  |
| --- |
|  |
| Приказ Минстроя России от 21.09.2021 N 679/пр "Об утверждении формы графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.10.2021 N 65562) |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 01.11.2021 |

Зарегистрировано в Минюсте России 25 октября 2021 г. N 65562

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 21 сентября 2021 г. N 679/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ГРАФИКА

ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ)

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с [пунктом 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=385578&date=01.11.2021&dst=217&field=134) постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 41, ст. 5536; 2019, N 41, ст. 5726) приказываю:

утвердить [форму](#Par33) графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства согласно приложению к настоящему приказу.

Министр

И.Э.ФАЙЗУЛЛИН

Приложение

к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

от 21 сентября 2021 г. N 679/пр

Форма

|  |
| --- |
| График  выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального органа исполнительной власти |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |
| Наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |  |
| Наименование государственного/муниципального заказчика |  |
| Наименование государственной программы |  |
| Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление деятельности |  |
| Наименование субсидии |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта капитального строительства (адрес строительства) | Проектирование объекта капитального строительства | | | | | | | | | | | | |
| Утверждение задания на проектирование (месяц, год) | Предельная стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства, утвержденная в задании на проектирование | Утверждение контракта на проектирование (месяц, год) | Срок разработки проектной документации (месяц, год) | | Дата получения заключения государственной историко-культурной экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения) | | Дата получения заключения государственной экологической экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения) | | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (месяц, год) (при наличии) | | Дата получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (месяц, год) (при наличии) | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| (продолжение таблицы) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид работ (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) | Стоимость строительства в соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии), тыс. рублей | | Сметная стоимость строительства в ценах соответствующих лет, тыс. рублей | Нормативный срок строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта | Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (дата, номер) | Реквизиты положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (дата, номер) | Дата заключения контракта на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта капитального строительства (планируемый срок заключения) | Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, % | | | | | | Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключения уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемого в случаях, предусмотренных [частью 5 статьи 54](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=390047&date=01.11.2021&dst=3567&field=134) Градостроительного кодекса Российской Федерации) | | Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом | |
| 20\_\_ г. | | 20\_\_ г. | | 20\_\_ г. | |
| сметная стоимость строительства | год определения сметной стоимости |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подписи сторон: |  |  |
|  | (Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченное им лицо) |  | (Руководитель федерального органа исполнительной власти или уполномоченное им лицо) |  |